| Мониторинг выполнения инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения за 2011 год |
| --- |
| МУП "Владимирводоканал" |
| Наименование строек | Утверждено на год | В течение года |  |
|  |  | План | Освоено фактически (акты выполненных работ) |  |
|  |  | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ОБЪЕКТЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство внеквартальных линий и внутриквартальных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водовод от ул.Разина до ул.Офицерская | 3350,0 | 3350,0 | 350,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | - |  |
| Застройщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка внеплощадочных сетей водоснабжения многоквартирного ж/дома на пересечении ул.Черняховского и ул.Красной г.Владимира |  |  |  |  |  |  | 365,69 |  |  |  | 365,69 |  |

| Мониторинг выполнения инвестиционной программы по развитию системы водоотведения МУП «Владимирводоканал» за 2011г. |
| --- |
| Наименование строек | Утверждено на год | В течение года |
|  |  | План | Освоено фактически (акты выполненных работ) |
|  |  | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ОБЪЕКТЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КНС ул.Ладожская | - |  |  |  |  |  | 1753,76 | 1686,03 | 19,32 |  | 48,41 |
| Строительство КНС ул.Маяковского | - |  |  |  |  |  | 1,141 | 1,141 |  |  |  |
| Строительство самотечных сетей канализации по ул.Маяковского (1этап) | - |  |  |  |  |  | 402,16 |  |  | 402,16 |  |
| ИТОГО от надбавки к тарифу: | - |  |  |  |  |  | 2174,191 | 1687,17 | 19,32 | 402,16 | 48,41 |
| Застройщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка внеплощадочных сетей водоотведения многоквартирного ж/дома на пересечении ул.Черняховского и ул.Красной г.Владимира | - |  |  |  |  |  | 991,02 |  |  |  | 991,02 |
| Тоннель глубокого заложения | 53148,0 | 5320,0 | 15942,6 | 15942,6 | 15942,6 |  | 41548,6 | 13252,09 | 10890,54 | 9190,27 | 8215,75 |
| ИТОГО от платы за подключение: |  |  |  |  |  |  | 42539,62 | 13252,09 | 10890,54 | 9190,27 | 821,.75 |
| Всего по водоотведению: | 53148,0 | 5320,0 | 15942,6 | 15942,6 | 15942,6 |  | 44713,81 | 14939,26 | 1090,86 | 9592,43 | 8264,16 |